## Slide 1
嵌入式目标跟踪系统
答辩人：程添红
指导老师：杨建磊
—— 冯如杯开题答辩

## Slide 2
目 录
contents
选题背景
预行方案
01
02
项目难点
预期结果
03
04
任务安排
05

## Slide 3
目 录
contents
选题背景
预行方案
01
02
项目难点
预期结果
03
04
任务安排
05

## Slide 4
研究背景-计算机视觉
目标跟踪是在给定某视频序列初始帧的目标大小与位置的情况下，预测后续帧中该目标的大小，位置与运动轨迹。

## Slide 5
目标跟踪应用

## Slide 6
研究背景-目标跟踪
开题初衷：为商场购物车安装目标跟踪设备，配置商品导航功能。在繁杂的流动环境中实现“小车跟人走”，增强用户体验。
跟踪对象：人
跟踪实现：小车搭载平台

## Slide 7
目 录
contents
选题背景
预行方案
01
02
项目难点
预期结果
03
04
任务安排
05

## Slide 8
预行方案
判别式方法：速度快，准确性低
生成式方法：速度慢，准确性高
提高准确性：SiameseFC(2017)
目标跟踪
深度学习
硬件实现
树莓派系统
NCS神经计算棒(Intel)
网络摄像头
智能小车
8
Notes: 软件硬件
软件：目标跟踪、深度学习
目标跟踪：生成式、判别式——区别：速度、准确性
深度学习：提高准确性
硬件：网络摄像头+树莓派系统

## Slide 9
目 录
contents
选题背景
预行方案
01
02
项目难点
预期结果
03
04
任务安排
05

## Slide 10
掉哟个
掉哟个
掉哟个
掉哟个
项目难点
Tensor平台的操作
Kerse库函数调用
深度学习的模型训练
对目标跟踪算法的理解与优化
树莓派系统配置调试，NCS加速棒的使用
小车的运动设计
软硬协同
硬件运行与调试

## Slide 11
目 录
contents
选题背景
预行方案
01
02
项目难点
预期结果
03
04
任务安排
05

## Slide 12
预期结果：小车实时跟踪摄像范围内的目标模型

## Slide 13
目 录
contents
选题背景
预行方案
01
02
项目难点
预期结果
03
04
任务安排
05

## Slide 14
时间计划
分工合作
深入学习
掌握核心
尝试编写
深入学习
了解内容
查找资料
安装软件
初步了解
代码编写
调试修改
环境搭建
硬件连接
正式实践
返校工作
软硬整合
调试运行
初步整合
适应环境
完善系统
撰写论文
完善提高
12月到1月
至2019年1月20日
为期20日
至2019年2月14日
为期3周
至2019年2月24日
为期10日
至2019年3月7日
为期2周

## Slide 15
任务分配
目标跟踪
硬件基础
目标跟踪
深度学习
尹俊成
刘子明
程添红
丛睿轩

## Slide 16
THANKS
感谢聆听